|  |  |
| --- | --- |
| AVEC_LOGO_R_RGB.pdf | |
| IPa Arbeitsjournal | |
|  | |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Inhalt  [1 Arbeitsjournal 23.03.2020 4](#_Toc37080859)  [1.1 Ausgeführte Arbeiten 4](#_Toc37080860)  [1.2 Erreichte Ziele / Erfolge 4](#_Toc37080861)  [1.3 Aufgetretene Probleme / Misserfolge 4](#_Toc37080862)  [1.4 Beanspruchte Hilfestellungen 4](#_Toc37080863)  [1.5 Pendenzenliste 5](#_Toc37080864)  [1.6 Reflexion 5](#_Toc37080865)  [1.7 Vergleich mit Zeitplan 5](#_Toc37080866)  [2 Arbeitsjournal 24.03.2020 6](#_Toc37080867)  [2.1 Ausgeführte Arbeiten 6](#_Toc37080868)  [2.2 Erreichte Ziele / Erfolge 6](#_Toc37080869)  [2.3 Aufgetretene Probleme / Misserfolge 6](#_Toc37080870)  [2.4 Beanspruchte Hilfestellungen 6](#_Toc37080871)  [2.5 Pendenzenliste 6](#_Toc37080872)  [2.6 Reflexion 6](#_Toc37080873)  [2.7 Vergleich mit Zeitplan 7](#_Toc37080874)  [3 Arbeitsjournal 25.03.2020 8](#_Toc37080875)  [3.1 Ausgeführte Arbeiten 8](#_Toc37080876)  [3.2 Erreichte Ziele / Erfolge 8](#_Toc37080877)  [3.3 Aufgetretene Probleme / Misserfolge 8](#_Toc37080878)  [3.4 Beanspruchte Hilfestellungen 8](#_Toc37080879)  [3.5 Pendenzenliste 8](#_Toc37080880)  [3.6 Reflexion 8](#_Toc37080881)  [3.7 Vergleich mit Zeitplan 8](#_Toc37080882)  [4 Arbeitsjournal 27.03.2020 10](#_Toc37080883)  [4.1 Ausgeführte Arbeiten 10](#_Toc37080884)  [4.2 Erreichte Ziele / Erfolge 10](#_Toc37080885)  [4.3 Aufgetretene Probleme / Misserfolge 10](#_Toc37080886)  [4.4 Beanspruchte Hilfestellungen 10](#_Toc37080887)  [4.5 Pendenzenliste 10](#_Toc37080888)  [4.6 Reflexion 10](#_Toc37080889)  [4.7 Vergleich mit Zeitplan 10](#_Toc37080890)  [5 Arbeitsjournal 30.03.2020 11](#_Toc37080891)  [5.1 Ausgeführte Arbeiten 11](#_Toc37080892)  [5.2 Erreichte Ziele / Erfolge 11](#_Toc37080893)  [5.3 Aufgetretene Probleme / Misserfolge 11](#_Toc37080894)  [5.4 Beanspruchte Hilfestellungen 11](#_Toc37080895)  [5.5 Pendenzenliste 11](#_Toc37080896)  [5.6 Reflexion 11](#_Toc37080897)  [5.7 Vergleich mit Zeitplan 11](#_Toc37080898)  [6 Arbeitsjournal 31.03.2020 12](#_Toc37080899)  [6.1 Ausgeführte Arbeiten 12](#_Toc37080900)  [6.2 Erreichte Ziele / Erfolge 12](#_Toc37080901)  [6.3 Aufgetretene Probleme / Misserfolge 12](#_Toc37080902)  [6.4 Beanspruchte Hilfestellungen 12](#_Toc37080903)  [6.5 Pendenzenliste 12](#_Toc37080904)  [6.6 Reflexion 12](#_Toc37080905)  [6.7 Vergleich mit Zeitplan 12](#_Toc37080906)  [7 Arbeitsjournal 01.04.2020 13](#_Toc37080907)  [7.1 Ausgeführte Arbeiten 13](#_Toc37080908)  [7.2 Erreichte Ziele / Erfolge 13](#_Toc37080909)  [7.3 Aufgetretene Probleme / Misserfolge 13](#_Toc37080910)  [7.4 Beanspruchte Hilfestellungen 13](#_Toc37080911)  [7.5 Pendenzenliste 13](#_Toc37080912)  [7.6 Reflexion 13](#_Toc37080913)  [7.7 Vergleich mit Zeitplan 13](#_Toc37080914)  [8 Arbeitsjournal 03.04.2020 14](#_Toc37080915)  [8.1 Ausgeführte Arbeiten 14](#_Toc37080916)  [8.2 Erreichte Ziele / Erfolge 14](#_Toc37080917)  [8.3 Aufgetretene Probleme / Misserfolge 14](#_Toc37080918)  [8.4 Beanspruchte Hilfestellungen 14](#_Toc37080919)  [8.5 Pendenzenliste 14](#_Toc37080920)  [8.6 Reflexion 14](#_Toc37080921)  [8.7 Vergleich mit Zeitplan 14](#_Toc37080922)  [9 Arbeitsjournal 06.04.2020 15](#_Toc37080923)  [9.1 Ausgeführte Arbeiten 15](#_Toc37080924)  [9.2 Erreichte Ziele / Erfolge 15](#_Toc37080925)  [9.3 Aufgetretene Probleme / Misserfolge 15](#_Toc37080926)  [9.4 Beanspruchte Hilfestellungen 15](#_Toc37080927)  [9.5 Pendenzenliste 15](#_Toc37080928)  [9.6 Reflexion 15](#_Toc37080929)  [9.7 Vergleich mit Zeitplan 15](#_Toc37080930) Arbeitsjournal 23.03.2020Ausgeführte Arbeiten Am Morgen las ich zuerst nochmals das Dokument FArbeit\_2020.pdf, ich wollte sichergehen, dass ich nichts Wichtiges im Dokument überlesen hatte. Dies dauerte nicht allzu lange und ich konnte schnell mit meinem Zeitplan beginnen. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass ich gerne Aufgaben kürzer einschätze als diese wirklich andauern. Ich habe daher immer ein bisschen mehr Zeit für die Arbeiten eingeplant.  Vom Morgen kann ich ein positives Fazit ziehen. Ich kam sehr gut voran und war um 11 Uhr bereits eine Stunde dem Zeitplan voraus. Danach konnte ich mit dem Informieren von IPERKA beginnen. Das einzige was mir noch ein bisschen fremd war ist das Darstellen der Sensordaten. Mit einer kurzen Google Suche konnte ich drei Varianten finden, welche alle vielversprechend aussahen. Chart.js, Chartist.js und d3.js. Nachdem ich für die ersten zwei ein kleines Linien Diagramm Beispiel erstellte, stellte sich heraus, dass die dritte Bibliothek, nämlich d3.js, eher für grössere und datenintensivere Projekte gedacht ist. Daher habe ich diese ausgelassen.  Beim Dokumentieren der Informieren Phase war ich mir oft unsicher ob ich genügend geschrieben habe und auch wirklich das Wichtigste auf den Punkt bringe. Schlussendlich bin ich jedoch zufrieden mit dem Resultat.  Um halb 4 war ich fertig mit der Informieren Phase und habe somit meinen ersten Meilenstein erreicht. Es folgt die Phase Planen. Erreichte Ziele / Erfolge  * Zeitplan erstellt * Teil 1 der Dokumentation fertig * Chart.js Grundkenntnisse erlernt * Chartist.js Grundkenntnisse erlernt. * Informieren Phase fertig  Aufgetretene Probleme / Misserfolge  * Zeitplan Formatierung und Darstellung dauerte länger als erwartet * Oft unsicher ob das Richtige dokumentiert wurde * Anpassen der Diagramm Grösse von Chart.js  Beanspruchte Hilfestellungen Bisher habe ich keine Hilfestellungen beansprucht. Pendenzenliste Der Zeitplan konnte ich gut befolgen und habe daher keine offenen Pendenzen. Reflexion Für meinen nächsten Zeitplan werde ich nicht nur das Layout vorausplanen, sondern auch das Template bereits umsetzen, dies hätte mir sicher eine halbe Stunde Arbeit erspart.  Das Dokumentieren fällt mir noch schwer und ich hoffe diese Hürde lässt sich in den nächsten Tagen überwinden. Ich bin jedoch Stolz über meine UML Diagramme und habe weiterhin vor diese zu erstellen. Vergleich mit dem Zeitplan Am Morgen war ich bereits fertig mit dem Teil 1 der Dokumentation, dies hatte ich eigentlich auch noch für den Anfang des Nachmittags eingeplant. Nach dem Mittag änderte dies sich ein bisschen. Ich bin zwar weiterhin dem Zeitplan voraus, aber nicht mehr mit dem gleichen Abstand wie am Morgen noch. Meine Überschätzung des Aufwandes zahlt sich hier bereits aus. Meinen ersten Meilenstein konnte ich daher ohne Zeitdruck einhalten. |

# Arbeitsjournal 24.03.2020

## Ausgeführte Arbeiten

Am Morgen plante ich als erstes das System und erstellte eine Visuelle Grafik dazu. Danach überarbeitete ich kurz meinen Text von gestern und merkte schnell, dass ich vergessen habe mich über den Tabs Sensor zu informieren. Damit meine ich nur, dass ich wissen muss wie man die Bytes in Werte verwandelt. Zum Glück war dies gut im Datenblatt beschrieben und ich glaube ich werde dies einfach umsetzen können. Ich fing an die Planen Phase zu dokumentieren mit den Arbeiten welche ich bereits wie ich diese lösen möchte. Später konnte ich mir auch die ungeklärten Fragen erklären, wie ich zum Beispiel auf die verschiedenen Werte eines Sensors hören sollte und auch Meldungen dazu auslösen kann. Ich war der Meinung, dass dies für mich noch Probleme geben würde, jedoch bin ich Recht zufrieden mit meiner geplanten Lösung für die Wert Beobachter und bin zuversichtlich, dass diese funktionieren werden. Das Erstellen der Testfallspezifikation ging ein bisschen länger als ich mir erhoffte. Ich lag jedoch immer noch im Zeitplan, hatte jedoch gegen den Mittag das Gefühl, dass ich heute diesem hinterher falle. Später fügte ich das konzeptionelle und logische Modell in die Dokumentation ein. Leider fehlten ein paar Komponenten der Applikation und ich musste diese Verbessern. Nachdem ich die Planen Phase fertig hatte, investierte ich ein bisschen Zeit dafür, den aktuellen Stand der Dokumentation zu verbessern. Danach entschied ich mich für Chart.js und dokumentierte die Phase Entscheiden. Schlussendlich war ich eine halbe Stunde früher fertig als geplant und nutzte diese Zeit zum nochmals den Kriterienkatalog durchzugehen.

## Erreichte Ziele / Erfolge

* Ich weiss nun wie ich Sensor Wert Meldungen auslösen kann
* Dekodierung des Tabs Sensors geplant
* Testfallspezifikationen erstellt
* Planen Phase Meilenstein erreicht
* Entscheiden Phase Meilenstein erreicht

## Aufgetretene Probleme / Misserfolge

* Ich habe gestern vergessen mich über den Tabs Sensor zu informieren.
* Vorbereitetes konzeptionelles und logisches Modell mussten verbessert werden.
* Geplantes Testkonzept und Spezifikation entsprechen nicht ganz dem Kriterienkatalog.

## Beanspruchte Hilfestellungen

Ich habe keine Hilfestellungen beansprucht.

## Pendenzenliste

Testkonzept und Spezifikationen muss überarbeitet werden damit sie besser dem Kriterienkatalog entsprechen.

## Reflexion

Ich kam auch heute wieder gut voran. Es fällt mir nun einfacher zu dokumentieren und ich konnte auch den Text des letzten Tages verbessern. Ich werde jedoch oft unsicher ob jemand, welcher nicht gleich vertieft ist in meine Arbeit wie ich, alles verstehen würde. Es ist für mich schwierig einzuschätzen, ob ich auch wirklich alles Wichtige aufgeführt habe.

Zudem habe ich zurzeit die Befürchtung, dass ich den Kriterienkatalog nicht genügend genau befolgt habe, dies ist mir vor allem beim Testkonzept aufgefallen.

## Vergleich mit dem Zeitplan

Auch an diesem Tag zahlte es sich aus, dass ich für jede Arbeit ein bisschen mehr Zeit einplante. Die Phase Planen verlief nicht ganz nach Zeitplan, sondern war eher ein durcheinander was die Auftragschronologie anging. Die Entscheidungsphase verlief dagegen genau nach Zeitplan.

# Arbeitsjournal 25.03.2020

## Ausgeführte Arbeiten

Am Morgen musste ich noch kurz mein Testkonzept der Planen Phase verbessern. Dies ging nicht allzu lange. Danach startete ich die Realisierung Phase. Die Dekodierung des Tabs Sensors verlief eigentlich gut, jedoch schrieb ich zuerst einen Code für die Umwandlung von Hex in Dezimal, natürlich gibt es dies bereits in Python und ich verschwendete somit meine Zeit. Dazu kommt auch noch die Zeit welche ich nutze um diesen falschen Code zu dokumentieren. Danach setzte ich mich daran das Backend aufzubauen. Für die Datenbank hatte ich eigentlich bereits ein SQL File geschrieben, welches alle Tabellen aufsetzt. Jedoch musste ich gestern das logische Modell verändern und somit war diese Datei nicht mehr auf dem neusten Stand. Ich erweiterte und aktualisierte dieses. Letztendlich erstellte ich noch das Hauptfile für den Server und fügte die Login Route hinzu. Man könnte sich nun über die API einloggen.

## Erreichte Ziele / Erfolge

* Tabs Sensor korrekt dekodiert
* Datenbank Tabellen aktualisiert
* Login Route erstellt

## Aufgetretene Probleme / Misserfolge

* Zeit verschwendet mit dem Implementieren einer Funktion welche es natürlich bereits in Python gibt.
* Auch wenn ich den richtigen Wert aus dem Sensor auslese, weiss ich nicht wie ich diesen in eine Prozentuale Anzeige der Ladung umwandle.
* SQL Datenbank Aufbau Datei veraltet.

## Beanspruchte Hilfestellungen

Ich habe heute Daniel Säuberli gefragt ob er mir bei der Umwandlung der Batterien Werte helfen konnte, jedoch konnte er mir noch keine Hilfestellung bieten.

## Pendenzenliste

Es wäre von Vorteil, wenn ich noch herausfinden könnte wie ich die Spannung der Batterien der Sensoren in eine Prozentuale Anzeige umwandeln kann. Dies hat jedoch keine Priorität und ist auch kein muss.

Ich konnte nach Zeitplan das Personal im Backend noch nicht umsetzen, dies muss ich am Freitag realisieren.

## Reflexion

Ich hätte definitiv besser überlegen sollen, als ich meine eigene Funktion implementiert habe um Hex in Dezimal umzuwandeln. Es hätte klar sein sollen, dass es dies bereits gibt. Ich bin jedoch überrascht, dass meine Dekodierung beim ersten Versuch geklappt hat, dies war bei den Vorarbeiten noch nicht so. Darauf bin ich stolz.

Ich war heute nicht allzu konzentriert was sich auf meine Menge an geleisteter Arbeit ausgewirkt hat.

## Vergleich mit dem Zeitplan

Nachdem ich die Sensor Dekodierungen implementiert hatte, war ich eine Stunde dem Zeitplan hinterher. Jedoch habe ich gleichzeitig beim implementieren des Codes diesen dokumentiert. Das wird mir Zeit sparen für meine eigentliche eingeplante Zeit zur Dokumentation. Den Tag beendete ich zwei Stunden dem Zeitplan hinterher. Eine Aufgabe, nämlich das Personal im Backend umsetzen, muss ich verschieben.

# Arbeitsjournal 27.03.2020

## Ausgeführte Arbeiten

Heute Morgen musste ich noch meine offene Pendenz von gestern machen. Dies dachte ich sollte eigentlich nicht allzu lange gehen, jedoch hatte ich grosse Startprobleme. Beim Aufsetzen meiner Unit Tests funktionierte nichts und ich konnte dadurch erst um 10 Uhr startete. Die Personal und Gebäude API für das Erstellen, Aktualisieren und Löschen der Modelle konnte ich ohne grössere Probleme danach implementieren. Am Mittag war ich drei Stunden dem Zeitplan hinterher. Am Nachmittag konnte ich einen starken Endspurt hinlegen, ich schaffte es die drei Stunden beim Programmieren aufzuholen und dabei die Stockwerk und Raum API zu erstellen.

## Erreichte Ziele / Erfolge

* Unit Tests Problem gelöst
* Erste Modelle können erstellt werden

## Aufgetretene Probleme / Misserfolge

* Unit Tests aufsetzen funktionierte nicht so wie es sollte.
* Führe ich die Unit Tests einzeln aus funktionieren alle, führe ich jedoch alle nacheinander aus so wird bei einigen die Datenbank nicht korrekt verbunden. Dies ist nur bei Tests mit Starlette so.
* Es fehlte eine Spalte für die Stockwerke Tabelle

## Beanspruchte Hilfestellungen

Heute konnte mir Daniel Säuberli mit dem Batterien Problem helfen. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht so einfach wird. Ich bin mir noch unsicher, ob ich dies überhaupt umsetzen werde.

## Pendenzenliste

Ich habe keine offenen Pendenzen.

## Reflexion

Von allen Sachen welche Probleme mit sich bringen könnten war das Aufsetzen von Unit Tests das Letzte was mir in den Sinn kommen würde. Davon habe ich heute gelernt, dass ich auch nur die kleinsten Komponenten vorbereiten sollte.

Ich hatte heute sehr viele Flüchtigkeitsfehler, welche einfach verhindert werden hätten können. Ich hoffe diese kann ich am Montag mit neuer Kraft vermeiden.

Mit meinem Endspurt bin ich sehr zufrieden, ansonsten wäre ich nun sehr hinterher. Ich habe momentan das Gefühl, dass ich vielleicht doch ein wenig zu wenig Zeit für das Dokumentieren geplant habe, doch dann hätte ich zu wenig Zeit für das implementieren des Codes. Dies hätte vielleicht besser geplant werden können.

## Vergleich mit dem Zeitplan

Die Pendenz von gestern und das Problem mit den Unit Tests setzte mich am Morgen drei Stunden dem Zeitplan hinterher. Am Nachmittag konnte ich meinen Rückstand aufholen und bin jetzt wieder im Zeitplan.

# Arbeitsjournal 30.03.2020

## Ausgeführte Arbeiten

Heute Morgen startete ich mit den restlichen Modell Controllers. Diese konnte ich ohne grössere Probleme erstellen. Es lief sogar so gut, dass ich am Morgen mit der Erstellung von Meldungen beginnen konnte. Damit dies überhaupt funktioniert, müssen zuerst einmal die Daten von Loriot abgefangen werden. Als Vorarbeit hatte ich dies bereits ausprobiert und konnte es nun korrekt umsetzen. Am Nachmittag startete ich endlich damit die Sensor Beobachter zu implementieren. Dadurch ist es möglich eine Automatische Meldung erstellen zu lassen, wenn ein Sensor einen gewissen Wert überschreitet.

## Erreichte Ziele / Erfolge

* Loriot Listener
* Sensor Beobachter

## Aufgetretene Probleme / Misserfolge

* Meine SQL Abfragen waren nicht immer korrekt. Damit richtige Werte nicht überschrieben werden mit Null Werten sollte man Coalesce einsetzen, dies hatte ich vergessen.
* Beim Temperatur Sensor werden immer wieder Meldungen nacheinander ausgegeben, weil die Temperatur meistens über längere Zeit seinen Richtwert überschritten hat. Darum musste ich ein Timeout für die Beobachter implementieren.

## Beanspruchte Hilfestellungen

Ich habe heute keine Hilfestellungen beansprucht.

## Pendenzenliste

Es fehlen noch ein paar Auflistungen von Modellen in Backend.

## Reflexion

Dieser Tag verlief gut. Ich erwartete Schwierigkeiten beim Loriot Listener doch hatte keine.

Ich konnte mich heute sehr gut konzentrieren und bin stolz auf meine geleistete Arbeit. Ich hoffe das ich diese Arbeitsweise für die nächsten Tage beibehalten werde. Auch wenn ich heute viel geleistet habe bin ich immer noch unsicher ob die Zeit für die Dokumentation reichen wird. Dagegen kann ich jedoch noch nichts unternehmen.

## Vergleich mit dem Zeitplan

Der Morgen verlief sehr sauber und ich war am Morgen vom Realisieren Aspekt her dem Zeitplan voraus. Die Dokumentation ist aber noch nicht sehr gut, dafür ist aber morgen Zeit eingeplant. Am Nachmittag holte mich der Zeitplan wieder ein und ich bin wegen ein paar kleineren Aufträgen hinterher.

# Arbeitsjournal 31.03.2020

## Ausgeführte Arbeiten

Am Morgen musste ich noch das Modell und den Controller für die Materialien erstellen, danach ging ich an das Dokumentieren des Backend. Da ich vieles bereits während der Realisierung dokumentierte, sparte ich hier ein wenig Zeit ein. Trotzdem verbrachte ich fast den ganzen Tag damit. Am Ende des Tages konnte ich noch mit der Webseite anfangen. Ich implementierte hier die Corporate Design Vorlage in SCSS, somit stimmen nun die Farben und das Logo ist rechts oben in der Ecke.

## Erreichte Ziele / Erfolge

* Backend so gut wie fertig
* Erster Teil der Realisieren Phase fertig -> Meilenstein
* Corporate Design Vorlage umgesetzt

## Aufgetretene Probleme / Misserfolge

* Umsetzung der Grösse und entsprechenden Margins des Logos verlief eher lange.
* Materialien hatte ich gestern vergessen im Backend umzusetzen.

## Beanspruchte Hilfestellungen

Ich habe keine Hilfestellungen beansprucht.

## Pendenzenliste

* Code Dokumentation muss überarbeitet werden.
* Es fehlen stets noch einige Auflistungen im Backend, diese werden jedoch nach Gebrauch umgesetzt.
* Logo Grösse soll sich nach Grösse des Bildschirms verändern.

## Reflexion

Der heutige Tag verlief nicht sehr gut, er war für mich sehr anstrengend. Durch das viele Schreiben verlor ich oft meine Konzentration und musste mich durchkämpfen. Ich bin froh, dass das Backend so gut wie fertig ist. Es läuft auch ohne Probleme, dies habe ich zum Glück mit Tests sichergestellt. Somit muss ich keine Angst haben, dies finde ich von Vorteil und werde dies auch so in anderen Projekten beibehalten.

## Vergleich mit dem Zeitplan

Dadurch, dass ich die Materialien unerwartet noch umsetzen musste, bin ich nun zwei Stunden dem Zeitplan hinterher. Dies ist jedoch nicht so schlimm. Ich erwarte, dass ich das HTML schnell erarbeiten kann. Ich habe weiterhin Angst um die Zeit, es fühlt sich so an, als würden die letzten Tage eher stressig werden.

# Arbeitsjournal 01.04.2020

## Ausgeführte Arbeiten

Am Morgen implementierte ich das Login mit JavaScript, obwohl dies ohne grössere Probleme funktionierte dauerte dies lange. Man kann sich nun Einloggen und bekommt auch korrekte Meldungen falls dies nicht geklappt hat. Danach wird man auf die noch leere Dashboard Seite weitergeleitet. Dies wollte ich ändern und begann die Auflistung der Meldungen im Backend noch zu implementieren. Folgend machte ich das BBB Logo Responsiv, je nach Grösse des Bildschirmes verändert sich nun auch die Grösse des Logos. Die Grösse um welche sie sich ändert kann man einfach im SCSS verändern.

Am Schluss des Tages startete ich noch damit das HTML für die Dashboard Seite zu implementieren. Dabei merkte ich, dass die Mockups für einen eher grösseren Bildschirm bestimmt sind. Deswegen musste ich die Karten mit Tabellen austauschen, da man ansonsten zu wenig Platz hat. Ich konnte die Meldungen vom Backend laden, jedoch hatte ich keine Zeit mehr diese darzustellen.

## Erreichte Ziele / Erfolge

* Logo verändert sich je nach Grösse des Bildschirms
* Man kann sich nun einloggen

## Aufgetretene Probleme / Misserfolge

* Die Implementation des Logins dauerte sehr lange
* Access Token mit einem Refresh Token erneuern funktioniert noch nicht

## Beanspruchte Hilfestellungen

Ich habe keine Hilfestellungen beansprucht.

## Pendenzenliste

* Einen Access Token mit einem Refresh Token erneuern lassen
* Tabelle im Dashboard mit Meldungen füllen

## Reflexion

Der heutige Tag verlief nicht so wie erwartet, ich war in der Hoffnung zwei Seiten fertig stellen zu können. Ich bin bei der Ersten bislang in der Hälfe. Ich bin der Meinung, dass der Grund, wieso ich heute nicht so gut vorankam an kleineren Problemen liegt, welche nicht wieder passieren werden. Daher bin ich davon überzeugt, dass es sicherlich besser funktionieren wird am Freitag.

## Vergleich mit dem Zeitplan

Ich bin nun etwa vier Stunden hinterher. Zu diesem Zeitpunkt bin ich jedoch noch zuversichtlich, dass dies nicht zu gravierend sein wird.

# Arbeitsjournal 03.04.2020

## Ausgeführte Arbeiten

Ich startete den Tag mit dem fertigstellen der Admin Dashboard Seite, danach implementierte ich die Dashboard Seite für das Reinigungspersonal. Dies ging sehr lange, da ich die Räume und Stockwerke sortieren musste. Zudem ist die Ansicht für die Admins und das Reinigungspersonal sehr unterschiedlich und mussten daher beide von Grund auf selbst gebaut werden. Danach schrieb ich die Personal Seite. Auf dieser Seite ist es nun möglich, Personal zu erstellen, aktualisieren und löschen. Hier trat zuerst ein Problem auf, bei welchem es möglich war, Benutzer mit den gleichen Login Daten zu registrieren. Nachdem ich dieses Problem gelöst hatte, in dem ich im Backend eine SQL Abfrage erstellte, ging ich daran die Gebäude Verwaltung zu implementieren. Hierbei konnte ich zum Glück Code wiederverwenden und es ging ein bisschen schneller.

## Erreichte Ziele / Erfolge

* Dashboard für Admins und Reinigungspersonal fertig
* Personal Verwaltung fertig
* Gebäude Verwaltung fertig

## Aufgetretene Probleme / Misserfolge

* Meldungen konnten nicht als bearbeitet markiert werden, weil die SQL Abfrage, welche für das aktualisieren dieser zuständig ist, dieses Feld nicht enthielt.
* Es war möglich Benutzer mit den gleichen Daten zu registrieren.
* Wenn ein Benutzer gelöscht wurde, wurde sein Login nicht gelöscht.
* Wird ein Gebäude gelöscht, so werden Stockwerke und Räume in diesem auch gelöscht. Die Gebäude Verwaltung erkennt dies jedoch nicht und zeigt die Räume weiterhin an. Erst bei einem Refresh wird dies behoben.

## Beanspruchte Hilfestellungen

Ich habe keine Hilfestellung beansprucht.

## Pendenzenliste

* Raum Ansicht
* Sensoren Übersicht mit Form

## Reflexion

Heute realisierte ich, wie lange es geht HTML und JavaScript umzusetzen. Ich bin der Meinung, dass es vielleicht gut gewesen wäre, hätte ich ein Framework benutzt. Jedoch kenne ich keines und hätte dies als Vorbereitung lernen müssen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner heutigen Leistung, da ich es geschafft habe, nicht noch weiter hinterher zu fallen. Langsam sinkt aber meine Motivation und ich habe Angst, ob ich auch wirklich noch fertig werde mit dem Frontend.

## Vergleich mit dem Zeitplan

Ich hinke weiterhin dem Zeitplan hinterher. Ich bin aktuell sechs Stunden hinter dem Plan. Dies liegt nur am HTML und ich habe nicht wirklich eine Chance dies zu verändern. Die einzige Hoffnung die ich noch habe ist, dass ich beim Dokumentieren nicht die volle eingeplante Zeit benötigen werden.

# Arbeitsjournal 06.04.2020

## Ausgeführte Arbeiten

Ich musste heute zuerst einmal das Frontend fertigbringen. Im Endspurt erstellte ich die Form für das Erstellen von Material, Beobachtern und Sensoren. Dies dauerte nicht allzu lange, jedoch verlor ich sehr viel Zeit beim Implementieren der Ansicht eines Sensors. Es fehlten noch ein paar Auflistung im Backend, welche ich alle auch noch erstellen musste. Danach fiel mir auf, dass die Webseite in der Mobilen Ansicht die Navigation nicht anpasst. Dies musste ich beheben. Danach fing ich an, die Docstrings für mein Backend Code zu verbessern und mit Sphinx eine Dokumentation aufzubauen.

## Erreichte Ziele / Erfolge

* Frontend so gut wie fertig.
* Sensor Daten visuell darstellen.

## Aufgetretene Probleme / Misserfolge

* Fehlende Auflistungen
* In JavaScript wurde manchmal Variablen wegen asynchronen Funktionen ungewollt überschrieben.

## Beanspruchte Hilfestellungen

Beim Darstellen der Sensoren Daten wusste ich nicht wie ich am besten viele Werte auf einmal darstellen. Daniel Säuberli brachte die Idee, dass pro Tag nur den kleinsten, grössten und auch noch den Durchschnittswert dargestellt werden soll.

## Pendenzenliste

Ich muss das Frontend noch dokumentieren. Dies war eigentlich für heute geplant.

## Reflexion

Ich bin zurzeit sehr gestresst, da ich eigentlich die Frontend Dokumentation heute fertig stellen sollte, jedoch hatte ich noch nicht mal Zeit diese anzufangen. Ich finde nicht, dass ich schlecht gearbeitet habe, denn ich war immer konzentriert und fleissig an der Arbeit. Das HTML ging viel länger als erwartet, dies hätte von mir als Vorarbeit besser abgeklärt werden sollen, wie lange es denn wirklich dauert, dass Frontend zu erstellen.

## Vergleich mit dem Zeitplan

Ich bin zurzeit dem Zeitplan sechs Stunden hinterher. Mit Hinsicht darauf, dass ich nur noch zwei Tage Zeit habe, muss ich wirklich Gas geben.

# Arbeitsjournal 07.04.2020

## Ausgeführte Arbeiten

Ich verbesserte am Morgen die Ansicht der Sensor Daten. Es ist nun möglich, zu definieren, in welchen Zeitlichen Abschnitten die Daten dargestellt werden sollen. Danach dokumentierte ich das komplette Frontend und schloss somit die Phase Realisieren ab. Anschliessend installierte ich das Endprodukt auf dem Server und testete die Webseite über das Intranet. Ich konnte die Phase Kontrollieren dokumentieren und auch gleich abschliessen.

## Erreichte Ziele / Erfolge

* Sensor Daten Zeitlicher Abschnitt
* Realisieren Meilenstein
* Kontrollieren Meilenstein

## Aufgetretene Probleme / Misserfolge

* Ich hatte am Morgen ein Problem mit Chrome, wobei Netzwerk Aufrufe nach Refresh des Browsers nicht komplett angezeigt werden. Die Lösung hierbei war den Browser nicht neuzuladen.

## Beanspruchte Hilfestellungen

Ich habe keine Hilfestellungen beansprucht.

## Pendenzenliste

Ich habe keine offenen Pendenzen.

## Reflexion

Der heutige Tag verlief sehr gut. Ich konnte gleich zwei Phasen ohne Probleme abschliessen. Die Phase Kontrollieren dauerte kürzer als erwartet. Ich hoffe dies liegt nicht an schlechten Tests. Meine Arbeitsweise war heute sehr gut, denn ich hatte einen Motivationsschub.

## Vergleich mit dem Zeitplan

Ich konnte den Zeitplan wieder aufholen und bin für Morgen nicht mehr hinterher. Dies liegt daran, dass ich sehr viel Zeit für die Phase Kontrollieren eingeplant hatte.

# Arbeitsjournal 08.04.2020

## Ausgeführte Arbeiten

Heute Morgen startete ich den Tag mit meinem eigenen Fazit und schloss danach die Phase Auswerten ab. Danach schrieb ich noch das Management Summary und war mit der Dokumentation eigentlich fertig. Es galt danach nur noch das Arbeitsjournal und den Anhang einzufügen. Nachdem dieses getätigt war, las ich die komplette Dokumentation nochmals durch und korrigierte meinen Text. Den Tag und die IPA schloss ich mit dem Hochladen der Dokumente auf pkorg ab.

## Erreichte Ziele / Erfolge

* Auswerten Phase fertig
* Dokumentation fertig
* IPA fertig

## Aufgetretene Probleme / Misserfolge

Ich hatte heute keine Probleme.

## Beanspruchte Hilfestellungen

Ich habe keine Hilfestellungen beansprucht.

## Pendenzenliste

Ich habe, da die IPA fertig ist, keine offenen Pendenzen mehr.

## Reflexion

Der heutige Tag verlief gut, auch wenn er stressig war, hatte ich nirgends Probleme. Sogar Word arbeitete nicht gegen mich. Ich konnte somit die IPA mit einem guten Gefühl abschliessen und bin sehr zufrieden mit der Arbeit.

## Vergleich mit dem Zeitplan

Ich konnte die IPA ein bisschen früher abschliessen als geplant und hatte somit viel Zeit für das Korrigieren und konnte nochmals die Kriterien durchgehen.